- 第三方测试服务采购需求

- 项目介绍

为保证东湖高新区管委会智慧光谷机关事务应用项目建设达到设计要求和标准，根据《武汉市政务信息化项目建设管理办法》本项目采用第三方专业测试机构测试的方式；依据《湖北省电子政务应用系统技术验收测试规范》、《GB/T25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》和信息系统总体要求和国家相关软件质量检测标准要求完成系统软件的测试与质量评估。并出具软件测试报告，同时为采购方在信息化系统建立的安全规划、建设、运维、验收等方面提供咨询服务；测试单位应在测试结束时，将提供公正权威的CMA检测报告。

- 测试服务工作要求

第三方测试机构依据招标文件、投标文件、项目合同、需求规格说明书的相关技术要求对软件从功能、性能、安全等方面进行测试。

1.功能测试：根据项目的招标文件、投标文件、项目合同、需求规格说明书等文件编写测试用例。测试用例保证所有功能点覆盖100%以保证所测软件功能达到主管部门对招投标的设计要求。

2.性能测试：针对被测软件的关键功能点，模拟多用户高并发场景下的极限性能，提前发现并发量的峰值，避免系统在运行过程中性能卡顿或在高并发场景下导致系统崩溃。提前做好应对措施及程序优化方案，避免因程序崩溃给主管部门带来不好影响。

3.兼容性测试：针对被测软件兼容性测试是指检查软件之间能否正确地进行交互和共享信息。随着用户对来自各种类型软件之间共享数据能力和充分利用空间同时执行多个程序能力的要求，测试软件之间能否协作变得越来越重要。软件兼容性测试工作的目标是保证软件按照用户期望的方式进行交互。

4.易用性：易用性测试是指用户使用软件时是否感觉方便。

5.安全测试：针对被测软件进行访问控制、病毒防治、应急响应、风险分析、漏洞扫描、入侵测试、系统加固、安全审计等测试，提前发现系统中存在漏洞及风险并指导建设方及时修复，避免系统因安全漏洞及风险导致黑客攻击、数据泄露给主管部门带来重大损失。

6.可靠性测试：针对被测软件进行7*24小时高性能测试，以测试系统的稳定性，避免因长时间运行导致系统崩溃的风险，给主管部门带来不好影响。

7.可维护性：针对被测软件系统的可维护性是衡量一个系统的可修复(恢复)性和可改进性的难易程度。所谓可修复性是指在系统发生故障后能够排除(或抑制)故障予以修复，并返回到原来正常运行状态的可能性。而可改进性则是系统具有接受对现有功能的改进，增加新功能的可能性。

8.可移植性：针对被测软件系统的可移植性，可移植性是软件质量之一，良好的可移植性可以提高软件的生命周期。代码的可移植性主题是软件；可移植性是软件产品的一种能力属性，其行为表现为一种程度，而表现出来的程度与环境（环境包括软件环境，硬件环境和系统的组织环境）密切相关。

9.用户文档测试：针对被测软件进行用户文档核查，确保验收之前建设放移交的文档与源代码吻合，用户文档完备，帮助主管部门规避因文档不全导致源代码无法维护及扩展的风险。

- 测试服务内容

1.项目初期调研：对项目实际情况进行调研，确认被测软件版本号、软件的测试环境、环境配置、验收范围、验收时间等。项目资料、测试环境、测试数据对接：做好测试前期准备工作，我方项目负责人与项目委托方负责人确定项目具体的启动时间，明确测试所需测试文档、测试数据、测试时间，协调、准备各项内容并对文档内容进行核查核查，是否跟系统相关配套，以及文档内容是否完整。提前做好测试前各项准备工作，与委托方良好沟通设计各种风险控制方案及应急预案保障项目顺利进行。

2.测试项目需求评审：完成各项对接工作后，我方测试团队对项目文档和系统待测版本进行确认，确认无误后，展开本次项目需求评审。项目需求评审主要明确测试目标和边界，以及人员分工、具体的项目测试周期，包括测试过程文档的格式以及文档管理和保密事宜。确保测试过程文档的统一性和保密性。

3.进场测试：我方测试负责人与项目委托方确认好进场时间，按照既定测试安排项目组成员携带测试工具进场开展系统评测工作。

4.Bug提交：针对评测过程中测试过程中发现的bug及风险隐患进行标记、梳理、归档并同委托方确认相关bug及风险隐患输出《测试问题报告》提出整改意见及要求。

5.回归测试：跟委托方对接好提交的《测试问题报告》之后，明确整改周期，待整改完成后再次针对初测出现的bug及风险隐患进行回归测试完善软件功能，增强软件的健壮性，使系统更好的服务于用户，更好的展示各项业务，更方便用户的使用。

6.测试报告提交：全部完成测试之后，整理各个层面的测试结果，集中体现在《测试问题报告》、《CMA测试报告》内。测试问题报告包含所有的BUG汇总；测试报告的内容包含测试结果，测试环境配置，测试验收标准等内容。

- 测试服务主要职责

供应商负责对项目的全部建设内容实施测试，制定测试计划，提供全面、严格的第三方测试服务，出具测试问题报告，进行回归测试，出具验收测试报告，对项目提供测试技术咨询，配合项目验收工作。

从软件功能性、性能效率、易用性、可靠性、信息安全性、维护性和用户文档等质量特，以及源代码安全漏洞性进行测试，提出软件改进建议，完善软件功能，增强软件的健壮性，使系统更好的服务于用户，更好的展示各项业务，更方便用户的使用。

性能测试包括使用测试工具进行满足性能需求测试、极限测试等。

信息安全测试包括使用测试工具进行源代码安全漏洞扫描。

建立测试小组，所有现场人员不得参与和测试无关的工作，针对本项目建立的测试小组，在测试工作完成前不得减员和变更，在完成合同约定的测试任务后方可解散。测试小组职责如下：

1.测试小组应以驻现场为主要方式进行。

2.提供足够的测试工程师开展现场测试服务，测试人员构成至少包括：项目经理，测试技术人员，技术负责人，质量负责人，按照采购方测试要求进行测试，在项目的实施过程中，根据项目所处的阶段，配置测试小组人员和参与人员数量。

3.测试小组应各尽其责，保证其机构人员的稳定。项目经理在实施期间不更换，若因不可抗力因素，确需更换人员，新更换的人员必须与投标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于原资格条件，同时，至少提前 7 天以书面形式通知采购人，并将拟更换的人员个人资料一并上报，经采购人同意后更换。

- 测试机构资质要求

（一）测试机构要求

1.应商具有检验检测机构资质认定证书（CMA）。

2.供应商具备软件检测领域的检测技术和服务能力。根据国家标准《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)，检验检测机构应通过软件检测领域的测量审核报告且报告在有效期内。提供在有效期内的“性能效率结果通知单”、“功能性结果通知单”；

3.供应商提供的测试工具需提供相关知识产权。

（二）测试机构人员的要求

- 本项目测试服务项目的中标单位应组建测试团队，该测试团队满足以下要求：

1.测试团队一般包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、测试工程师，测试人员总体不少于3人，项目团队中不少于2名及以上具备软件测试工程师资格的人员。

2.测试依据：GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》。

3.测试工具：测试组配备满足项目测试需要的测试设备。

- 项目负责人职责：

1.全面负责技术工作管理；

2.负责检测方法的选择和确认工作；

3.保证方案计划的实施和监控，确保检测质量；

4.负责处理检测中的重大技术问题；

5.制定测试方案；

6.负责测试报告的审核；

7.主持重大检测事故分析会，参与不符合项目分析；

8.测试人员应具备中级职称、IT审计师、软件测试工程师等资质。

- 质量负责人职责：

1.负责质量管理的各项工作；

2.负责编制各种质量计划，并组织实施；

3.定期组织质量监督检查；

4.检查督促质量监督员工作；

5.做好预防措施和纠正措施执行情况的检查，并对其结果进行跟踪验证；

6.测试数据审核、测试报告审核；

7.测试人员应具备IT审计师、软件测试工程师等资质。

- 技术负责人职责：

1.负责软件（硬件）技术管理，负责测试内部外部人员、客户的交流等；

2.保证方案计划的实施和监控，确保检测质量；

3.负责处理现场测试问题；

4.测试工作开始前需要制定《测试任务书》、《测试大纲》；

5.在测试结束时写《过程文件》、《测试报告》等;

6.测试人员应具备软件测试工程师等资质。

- 测试工程师职责：

1.根据需求期与设计期间产生的文档设计制作测试数据和各个阶段的测试用例。

2.执行测测试用例，从而发现Bug。

3.负责前置测试，包括对在需求期与设计期间产生的文档（如《需求规格说明书》、《概要设计书》、《详细设计书》等）进行审核。

4.编写《测试记录》，当文档确定后，需要整理文档报告。

- 测试服务周期

合同签订完，具备测试条件后60个工作日内完成测试工作。初测时出具问题报告、复测时出具公正权威的CMA检测报告。

- 测试服务报价

本项目报价为包干价。报价包括完成所确定的服务范围内所需的全部费用，包括但不限于本项目的技术支持和服务以及投标人应承担的各项税金、合同执行期间投标人雇员的人身意外保险和不可预见因素所需的风险费用等。投标人应按照服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。

- 付款方式

签订合同时另行约定。