- 东湖新技术开发区城市运行管理中心建设项目（一期）造价咨询服务采购需求

- 项目基本情况

1.项目编号：

2.采购计划备案号：

3.项目名称：东湖新技术开发区城市运行管理中心建设项目（一期）造价咨询服务

4.采购方式：邀请竞价

5.预算金额：47.39万元

6.最高限价：47.39万元

7.采购需求：造价咨询服务

8.合同履行期限：预估9个月（以项目通过验收为准）。

9.是否专门面向中小企业：否。

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

6.本项目的特定资格要求：无。

- 项目概况

项目背景

随着数字政府和智慧城市建设的不断深入推进，人民群众和政府工作人员对城市治理各类事项及时发现、高效办结的需求日益增强，城市管理面临从“以管理为中心”向“用户为中心”的转变，迫切需要形成横向整合各部门，纵向拉通各街道、社区，有效进行统筹管理和跨部门协作的现代化城市治理体系。近年来，我区在数字治理领域进行了诸多探索与实践，通过“数字光谷”四大基础平台建设积累了不少经验和做法，但离“高效处置一件事，精准服务一个人，全面治理一座城”的工作目标、离人民群众的诉求和期望还有一定的差距。同时政府部门面对重大突发事件的应急响应、联动指挥能力也急需提升优化。

根据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《省人民政府关于推进数字政府建设的指导意见》（鄂政发〔2019〕4号）、《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(2023-2025年)》（武办文〔2023〕14 号）、《市数字政府和智慧城市建设工作领导小组办公室关于建立推进数字政府和智慧城市建设有关工作机制的通知》（武数智办〔2023〕1 号）、《武汉市城市运行管理中心建设工作方案》（武政办〔2023〕41号）、《关于印发武汉市区级城市运行管理中心建设指南的通知》（武数智办〔2023〕2 号）、《东湖高新区“数字光谷”建设三年行动方案（2023-2025年）》等指导文件精神，为落实国务院关于数字中国建设的战略部署及湖北省“政府治理一键触达”工作任务，推进政府治理体系和治理能力现代化，提升数字化治理水平，实现城市运行“一网统管”，按时完成武汉市全面建设城市运行管理中心的工作安排，结合东湖高新区城市治理实际需求和前期建设成果，将我区打造成为数字化城市治理的示范区，促进全区社会经济发展，急需建设东湖高新区城市运行管理中心（以下简称“城运中心”）。

项目目标

为深入贯彻习近平总书记关于提高城市科学化、精细化、智能化治理水平的重要指示精神，落实武汉市城市运行管理中心建设的总体部署和任务要求，东湖高新区围绕“保障城市运行安全有序、城市治理精细高效、为民服务精准精致的”的核心目标，构建区街一体化、综合性、智能化的城运运行管理体系，以物联网、大数据、人工智能、5G等前沿技术为支撑，整合汇聚共享相关数据资源，实现全区“运行体征全面感知、决策分析统揽全局、综合调度一体联动、事件处置高效有序”的“一网统管”新格局，促进高新区政府数字化转型，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

项目建设内容

东湖新技术开发区城市运行管理中心建设项目（一期）建设内容主要包括基础支撑能力、城运业务应用、云基础设施服务、运营保障服务和区级城市运行管理中心场地建设。

- 服务内容

本项目将引入专业的第三方工程造价咨询机构，在东湖新技术开发区城市运行管理中心建设项目（一期）实施阶段开展项目全过程造价控制（不含竣工结算审核），具体服务内容包括：

  - 开工准备阶段

- 负责编制实施阶段项目全过程造价控制工作计划，根据项目实施标段招标文件、中标人投标文件和项目实施合同提出项目造价控制目标；

- 监督并指导承建单位编制项目实施过程资金使用计划。

  - 建设实施阶段

- 配合采购人、项目管理单位开展建设协调和项目管理工作；

- 配合采购方、项目管理单位开展施工组织管理审查，结合施工组织设计选择合理的施工方案；

- 协助采购人、项目管理单位对已完成工程量进行确认，参与预算外工程量的计量、审查工作，未经采购人核实确认的工作量不列为结算总价；

- 负责对采购人同意变更的工作量进行造价核算，结合任务清单以当时市场价、信息价为标准，给采购人提出合理建议，最大限度降低投资额；

- 会同采购人、项目管理单位对工程款拨付进行严格审核并提供预付、支付合同款项的依据；

- 根据项目具体情况，预测项目风险及可能发生索赔的诱因，制定防范性对策；协助采购人做好反索赔工作，督促参建单位履行合同约定义务，保证工程质量和按时竣工；

- 采购人要求的与项目相关的其他造价咨询服务。

  - 项目验收阶段

- 参加项目验收工作，按照项目招标文件、承建单位投标文件、项目实施合同、工程变更签证等资料对所完成项目工程量进行验收；

- 督促并指导承建单位完成竣工结算资料整理工作；

- 及时办理相关资料的交接手续，配合项目管理单位开展竣工结算审核工作。

- 服务要求

  - 服务目标

- 在服务范围内，根据采购人授权，依据国家有关法律、法规、技术规程、规范、标准以及信息化建设文件，对东湖新技术开发区城市运行管理中心建设项目（一期）提供实施阶段的项目全过程造价控制服务（不含竣工结算审核），保障建设资金合理利用，提高项目投资效益。

  - 人员要求

- 投标人需组建不少于3人的项目造价咨询服务团队，其中项目经理1人，项目成员2人。项目造价咨询服务团队成员需具备中级及以上职称，其中项目经理还需具备造价工程师执业资格。

- 在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，并且整个项目团队的人员要相对稳定。未经委托人同意或无正当理由不得随意更换项目经理和主要咨询人员。

- 项目人员不能满足项目要求时，委托人有权提出人员更换要求，受托人需在委托人要求的时间内完成替换，替换人员须具有与原人员能力相当或更高的资质和能力；受托人因特殊原因确需变更人员时，需提前1周以书面形式向委托人申请，经委托人书面认可后方可更换。

- 项目经理和主要咨询人员必须提供7×24小时联系方式即提供委托人随时可联系的联系方式，并保证联系渠道畅通。

  - 其他要求

- 投标人须对投标信息的合法性、真实性和有效性负责。

- 投标人应自觉遵守国家和省、市有关法律法规和规定，接受采购人及相关行政监督部门、主管部门的监督，并严格遵守相关管理制度、办法并接受采购人的监督管理。

- 服务成果

| 序号 | 服务阶段 | 成果文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目开工准备阶段 | 资金使用计划 | 审核报告 | 按业主要求 |
| 建设实施阶段 | 工程计量与工程款审核 | 监督意见回复函 | 按业主要求 |
|  | 合同价款调整 | 监督意见回复函 | 按业主要求 |
|  | 工程变更、索赔、签证 | 监督意见回复函 | 按业主要求 |
|  | 工程实施阶段造价控制 | 监督意见回复函 | 按业主要求 |

- 商务要求

（一）采购预算：人民币47.39万元，超此预算价为无效标。

（二）服务期：自签订合同之日起至项目通过验收止

（三）付款方式：按合同约定。